附件3：
全球环境基金项目
《装配式剪力墙住宅通用预制构件图集》
工作大纲
一、项目背景
住宅产业化是以新型建筑工业化为核心，广泛运用现代科学技术和现代化管理，将房屋建造的全过程联结为完整的一体化产业链，实现传统生产方式向现代工业化生产方式转变，从而全面提高建筑工程的效率、效益和质量。通过在房屋建造的全过程中采用标准化、工厂化、装配化和信息化的工业化生产方式，推动和促进住宅产业转型升级，推动住宅建设与管理方式的改革与创新，提高住宅建设的水平与质量，实现节能减排，是建设领域贯彻落实建设“人文北京、科技北京、绿色北京”的重要内容。目前，在国家不断加大保障房的建设力度、住宅产业化鼓励政策的推出、劳动力日渐缺乏等现实国情下更是凸显快速发展装配式剪力墙结构住宅体系的紧迫性和必要性。《北京市“十二五”时期民用建筑节能规划》中已明确提出，“十二五”期间我市将以保障性住房为重点，全面推进住宅产业化，到2015年产业化建造方式的住宅达到当年开工建筑面积30%以上，累计示范面积超过1500万平方米。
相关部门已经编制了《北京市公共租赁住房标准设计图集（一） BJ-GZF/BS TJ1-2012》并投入使用，北京市地方标准《预制混凝土构件质量检验标准》、《装配式剪力墙住宅建筑设计规程》、《装配式混凝土结构施工与质量验收规程》、《装配式剪力墙结构设计规程》均已发布实施；行业标准《装配式混凝土结构技术规程》已于2014年发布实施，其他与住宅产业化相关的国家、行业、地方标准都在积极的制定过程中。
但是，由于新技术尚未被更多的设计院和开发单位掌握，推广和普及的难度较大，通过建筑产业化实现节能减排、减少人工和提高效率的实施效果受到很大的影响。亟待编制一套技术性的指导图集和标准做法的通用图。以设计院所为主要服务对象，帮助大家理解装配式结构的技术要点及设计方法，能形成标准图的，就提供标准的生产和施工通用图，不能形成标准图的，就提供指导性图集，使之既能够指导设计，还可以指导构件生产和施工安装。
2、 项目目标
编制两个图集，其一是《装配式剪力墙住宅通用预制构件图集》，包括预制楼梯和空调板以及一部分标准节点大样。可以供设计院直接选用，并能指导预制构件生产和施工。
其二是编制《北京市装配式公租房标准化设计指导性图集》，选择最新的北京市装配式公租房研究成果，结合成熟的工程应用实践，选用在建的装配式剪力墙结构公共租赁住房为实际案例，按照不仅满足现行规范要求，而且满足标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理相关技术和工艺工法要求，同时体现一定的集成度和与当下北京实际相符合的要求进行编制。对装配式剪力墙技术在北京市装配式公租房建设项目中的推广与应用起到积极的作用；对推进北京装配式住宅的设计水平、推广装配式剪力墙住宅的设计方法和经验以及装配式混凝土技术的推广应用起到积极作用。
3、 工作范围
任务1. 编制《装配式剪力墙住宅通用预制构件图集（楼梯及空调板）》
此图集包含预制楼梯和预制空调板两大部分。这两类构件在普通住宅中重复利用率高，在传统现浇住宅中楼梯和空调板施工支模复杂，采用预制构件现场吊装工艺后，可以大大提高施工质量和施工速度。
预制楼梯分为两种：一种为双跑楼梯，另一种为剪刀梯。此图集标准化楼梯共两种平面类型，分别按四种不同层高设计：双跑楼梯2.7米、2.8米，2.9米，3.0米；剪刀梯2.7米、2.8米，2.9米，3.0米。两类楼梯梯段板、剪刀梯分隔墙采用预制装配的结构形式，其余按照具体工程要求设计。
空调板分为两种：一种为自由排水空调板，另一种为有组织排水空调板。分别按照几种不同的常用尺寸进行设计。
任务2. 编制《北京市装配式公租房标准化设计指导性图集》
此图集应符合北京市公共租赁住房建设特点和管理需求，方便各方用户使用。对实施标准化设计、保证房屋质量、缩短建设工期、降低成本、提高运营管理效率，以及推进我市住宅产业化发展具有积极意义。
此图集包括产品的定位指南，标准化厨房，标准化卫生间（包含厨卫精细化设计），标准化户型（30平米户型，40平米户型，50平米户型）以及标准化户型组合平面。还应包括组合平面的结构拆板方案，以及简要的拆板原则说明等。
4、 时间安排
2014.10-2014.11月 明确编制图集作用、目标、范围，做好编制图集计划大纲。
2014.11-2014.12月 项目开题，完成开题报告，形成会议纪要。
2014.12-2015.3月 基础资料搜集、汇总、整理，编制《装配式剪力墙住宅通用预制构件图集（楼梯及空调板）》、《北京市装配式公租房标准化设计指导性图集》初稿。
2015.3-2015.4月 项目进行中期评审，根据评审意见及各专业沟通结果进一步修改、完善图集。
2015.4-2015.5月 根据编制原则、依据，图集的验收完成研究报告。
2015.5-2015.8月 进一步修改图集，资料搜集、考察、调研，完善编制工作。
2015.8-2015.10月 完成图集终稿，完成专家评审，交付排版印刷。
5、 交付成果及报告
《装配式剪力墙住宅通用预制构件图集（楼梯及空调板）》
《北京市装配式公租房标准化设计指导性图集》
6、 资质要求
项目承担单位应具备建筑设计、装配式住宅设计等方面的工程和科学研究经验，在装配式住宅方面具有深厚的技术研发和咨询工作基础，曾经主编或作为主要参加单位参与编制住宅产业化相关技术标准和规范，有较好的编制标准基础，熟悉我国工业化住宅主要标准，有强大的专家团队参与本项目实施。
项目承担单位应成立一支包含建筑、结构、给排水、暖通等相关专业人员的团队，各专业负责人应具备硕士及以上学历。项目负责人应至少具有土建类高级工程师资格，应非常熟悉国家工业化住宅技术应用情况、标准和政策实施情况。
