附件1：
全球环境基金项目
修订北京市《绿色建筑评价标准》（DB11/T 825-2011）
工作大纲
1. 项目背景
北京是全国较早开展地方性绿色建筑评价工作的省市之一，北京市的绿色建筑标识评价工作由市住房城乡建设委和市规划委联合开展，在2011年12月之前，北京市评价工作一直执行国家《绿色建筑评价标准》，在标准实施过程中由于地区技术、经济发展条件和地域气候、资源等差别，国标条款已不能完全覆盖北京市建筑特点，因此自2010年起到2011年底利用一年多时间，北京市组织相关专家和技术人员根据北京特点编制了适合于北京地区气候、环境、资源和经济的地方标准《绿色建筑评价标准》（DB11/T825-2011），并于2012年9月1日正式实施，用于指导北京市一、二星级绿色建筑的评价工作。为了贯彻执行地方标准，2013年4月出版了《北京市绿色建筑评价技术指南》。 
目前，绿色建筑已经从“十一五”时期的初步探索、单体推进，迅速发展至成片式集群发展的全面推广阶段，相关技术、设备、产品相应成熟化发展，管理方法与流程逐渐规范。但介于民用建筑节能设计标准的逐步提高，国家对节能减排工作要求的愈渐严格，以及绿色建筑适应技术、产品的日趋成熟等因素，2006年版本国标《绿色建筑评价标准》（GB/T50378）的适用范围已不能适应绿色建筑总体发展形势。因此，按照住房和城乡建设部发布《关于印发〈2011年工程建设标准规范制订、修订计划〉的通知》（建标〔2011〕17号）中的相关要求，住建部科技司针对2006版国家标准《绿色建筑评价标准》的不完善之处，组织开展修订工作，并于2012年9月向社会广泛征求意见，发布《关于对国家标准<绿色建筑评价标准>（征求意见稿）征求意见的函》（建科综函[2012]169号），2014年4月15日，住房城乡建设部正式发布批准《绿色建筑评价标准》为国家标准，编号为GB/T50378-2014，自2015年1月1日起实施。原《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2006同时废止。该国标的修订，标志着绿色建筑的一个新的征程的开始。
在新版国标《绿色建筑评价标准》中，评价方法、适用范围、章节设计均与原国标出现了较大差异，由于2011年版北京市标准《绿色建筑评价标准》的编制基础为2006年版国家标准，标准的评价方法、适用范围、章节设计均参照国家标准，但较国家标准更加突出地方特色，星级评价要求更加严格。随着国家标准修订工作的开展，结合北京市计划开展的新建项目执行绿色建筑标准、创建绿色生态示范区、创建绿色居住区、建设绿色基础设施、建设绿色生态镇（村）试点、推广绿色相关产业等工作，迫切需要对绿色建筑发展足迹、《绿色建筑评价标准》执行情况、绿色建筑项目建设与运营情况等进行充分调研和梳理，深入研究学习修订版国家标准，同时，基于北京市地域、地方特色，实现与国家标准相互呼应、相互对接，对地方标准《绿色建筑评价标准》进行进一步修订，形成适用范围更广、条文约束更严格、管理更规范的修订版地方标准，适应北京市绿色建筑发展计划与形势，指导绿色建筑项目的全面推进。
2. 项目目标
项目重点针对北京市《绿色建筑评价标准》DB11/T 825-2011修订。通过查阅法规政策、文献资料和对绿色建筑主管部门走访调研，对现有北京市《绿色建筑评价标准》（DB11/T 825-2011）与新版国家《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2014）内容进行梳理，以及对北京市现有已通过绿色建筑认证的典型项目进行深入调研与分析，对绿色技术应用、运营及管理情况、实施主体、增量成本等进行评价和分析，掌握国家及北京市绿色建筑发展情况、已开展工作成效及未来发展形势，了解北京市绿色建筑评价与认证工作管理流程，分析现有地标与新版国标存在的差异与不足，剖析现有北京市绿色建筑认证过程中存在的问题，并结合北京市地域特色与建筑特点，充分对接新版国标，修订2011年版本地标，形成北京市《绿色建筑评价标准》修订版本。
同时，为保障修订后的新绿色建筑评价标准更具有科学性、实用性和可操作性，通过案例试评价，以试评报告的形式，找出技术实施上存有的理解分歧、操作困难等问题。在标准修改中解决完善。最终形成标准报批稿。
为加强对绿色建筑评价工作的指导、实施把控，本项目还将在标准正式报批发布后完成以下配套工作目标，形成标准实施的全套的技术服务体系。
一是完成标准宣贯及配套课程讲义等培训材料。
二是完成《北京市绿色建筑评价技术指南》的编制工作。
三是完成修订版《绿色建筑评价标准》的申报材料模板和证明材料清单，指导申报单位按程序按要求完成申报工作。
3. 工作范围
任务1：调研
1）资料查阅
通过互联网、书籍等方式，查阅国家及北京市现有绿色建筑相关法律法规、政策标准、文献资料等，理清国家、北京市绿色建筑发展轨迹和北京市绿色建筑发展面临的形势。
2）国家及北京市绿色建筑主管部门调研
走访北京市绿色建筑行政主管部门，了解近年来绿色建筑项目推进情况和已开展的工作情况，询问工作推进及管理过程中存在的问题与瓶颈，掌握政府未来推进绿色建筑的方式方法和主要思路。并走访国家新版《绿色建筑评价标准》主编单位及编委会，对其标准编制过程中的经验，要点等进行深入学习与研究，借鉴编制的相关经验。征求其对北京市地方标准修订的建议。
3）国内外绿色建筑标准对标
选取新版《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2014）内容进行梳理，以及对北京市现有已通过绿色建筑认证的、美国LEED认证标准、民用建筑能耗标准及其它国家及省市绿色建筑认证及评价标准，对比分析其在评价体系、技术策略、评价内容、创新点及地区适用性等方面的特点。
4）调研总结及质监局标准申报立项
对调研情况进行总结，以新版国家标准《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2014）为依据，借鉴其在适用范围、章节设计、内容等方面的突破与创新，从管理、应用、技术可行性和可操作性方面理清地方标准修订的改进思路，提出北京市绿色建筑推进工作所面临的形势和标准修订的必要性和关注点。并按质监局标准申报要求，完成相关材料准备。
任务2：修订北京市地方标准
吸取新版国家标准优秀经验，突出北京特色，修订北京市2011年版本《绿色建筑评价标准》，使其既可与国家标准相互呼应，又可突出北京市地方特色，符合北京市绿色建筑项目发展形势，同时可评价、可实施、可推进。完成初稿、征求意见稿。
任务3：修订标准的试评价
选取已完成绿色建筑评价设计标识和运行标识的公共建筑和居住建筑各一例，采用新修订的地方标准（征求意见稿）进行试评价，完成试评报告，模拟预测标准推广试行后可能面临的问题。进而完善标准。完成标准送审稿和报批稿。完成标准预审会和审查会会议资料。
任务4：标准宣贯
标准正式报批并发布后，组织不少于三次的标准宣贯培训会，并完成配套培训会的教材、课件讲义的编制工作，并完成北京市地方标准实施情况报告
任务5：编制《北京市绿色建筑评价技术指南》
为加强对绿色建筑评价工作的指导，规范《绿色建筑评价标准》的应用，通过深入剖析标准条文，围绕评价要点、实施途径，关键点、实施难度等重点内容完成编制《北京市绿色建筑评价技术指南》，对评价内容进行详细解读，对评价工作做规范指导。
任务6：完成地标申报材料模板和证明材料清单
为规范《绿色建筑评价标准》地标的申报和评审工作，在标准正式实施前，完成绿色建筑评价标识申报的相关文档设计工作，其中包括评价标识证明材料要求及清单，申报材料提交要求，申报项目申报书，自评报告等
4. 时间安排
2014.10完成前期调研工作，形成调研报告；完成质监局标准申报材料和标准草案；
2014.11-2014.12完成标准初稿，通过召开专家研讨会和评审会方式，修改初稿，形成征求意见稿。
2015.1-2015.2完成征求意见工作，完成实例试评价工作； 
2015.3-2015.4，交付送审稿；启动《北京市绿色建筑评价技术指南》工作。
2015.5-2015.6 召开标准审查会，形成报批稿
2015.7-2015.11完成报批工作，组织标准宣贯，完成配套课件材料及《北京市绿色建筑评价技术指南》，完成地标申报材料模板和证明材料清单。
5. 交付成果及报告
项目组必须提交包括以下几项成果。所有成果都需要通过项目管理办公室组织召开的技术专家讨论会，项目组须参考专家意见和建议进行完善。
	提交成果
	时间安排

	调研报告及质监局标准申报材料及草案
	2014.10

	北京市《绿色建筑评价标准》DB11/T 825-2011修订版征求意见稿
	2014.11－2014.12

	征求意见汇总和试评价报告
	2015.1－2015.2

	北京市《绿色建筑评价标准》DB11/T 825-2011修订版送审稿
	2015.3－2015.4

	北京市《绿色建筑评价标准》DB11/T 825-2011修订版报批稿
	2015.5－2015.6

	报批并组织标准宣贯，编制配套课件材料
	2015.7-2015.11

	《北京市绿色建筑评价技术指南》和申报模板系列文件
	2015.4-2015.11


6. 资质要求
项目承担单位要具备建筑规划、建设、施工、研发等一系列专业资格，具有深厚的技术研发和咨询工作基础，具备长期绿色建筑政策与管理经验,能够将绿色建筑技术研究与开发转化为绿色建筑政策机制与管理措施，在绿色建筑领域具有重要影响力。
项目承担单位应具有一定的从事绿色建筑设计、测试、研究、咨询等实力，具有进行绿色建筑评价标识工作所涉及专业的技术人员，副高级以上职称的人员；
项目承担单位应在绿色建筑、建筑节能相关领域做过国家绿色建筑标识评价认证咨询或国外相关绿色建筑项目认证咨询，且咨询通过认证项目不少于三项；
参与过国家或北京市绿色建筑相关标准编制的单位优先；
承担过国家或北京市绿色建筑科研课题的单位优先；
具有国家或北京市高新技术企业资格的单位优先。
