| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纳入2024年度保障房建设计划项目表（第三批） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 区 | 项目名称（应与立项核准名称一致） | 建设主体/ 实施主体 | 2024年计划开工套数/推进手续套数 | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预计开工时间（月） |
|  |  |  |  |  | 租赁类（套/间） |  |  |  |  |  |  |  | 产权类（套） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 公租房 |  | 其中 |  |  |  |  |  | 棚改安置房 | 城中村安置房 | 其它安置房 |  |
|  |  |  |  |  |  | 保租房 | 集体经营性建设用地建设 | 新供应国有建设用地建设 | 产业园区配套用地建设 | 企事业单位自有土地建设 | 非居住存量房屋改建 | 其他类型 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  | 60898 | 1320 | 8571 | 3703 | 2733 | 0 | 0 | 1846 | 289 | 2046 | 29129 | 19832 |  |
| 计划开工合计 |  |  |  | 13695 | 320 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 0 | 851 | 8307 | 3207 |  |
| 1 | 朝阳区 | 首开“1托4”城中村改造项目 | 北京首开义拓城市更新建设运营有限公司 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 0 | 2024年12月 |
| 2 | 朝阳区 | 朝阳区平房乡黄杉木店亮马厂安置房项目（西区） | 北京聚鑫城投置业有限公司 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 2024年12月 |
| 3 | 朝阳区 | 朝阳区平房乡黄杉木店亮马厂安置房项目（东区） | 北京聚鑫城投置业有限公司 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2087 | 0 | 2024年12月 |
| 4 | 朝阳区 | 朝阳区东风乡苇西安置房项目 | 北京市朝阳城市建设综合开发有限责任公司 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224 | 0 | 2024年12月 |
| 5 | 朝阳区 | 芍药居甲2号院1-4号1-5层改造项目 | 北京房地集团 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024年12月 |
| 6 | 朝阳区 | 首开国风上观615、616号楼改造项目 | 北京城市开发集团有限责任公司望京新城分公司 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024年12月 |
| 7 | 海淀区 | 海淀区辛店B08地块公共租赁住房项目（1#住宅楼） | 北京市海淀区住房保障事务中心 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024年9月 |
| 8 | 丰台区 | 小屯村农民住宅工程项目（二期） | 北京绿林双泉房地产开发有限公司 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296 | 0 | 2024年10月 |
| 9 | 通州区 | 通州区长桥园4号楼保租房改建项目 | 越住越美（北京）物业管理有限公司 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024年8月 |
| 10 | 通州区 | 通州区宋庄镇丁各庄等四村城中村改造一片区项目 | 北投集团 | 3207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3207 | 2024年12月 |
| 11 | 顺义区 | 顺义区幸福西街棚改安置房项目 | 北京顺义新城发展有限公司 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 2024年11月 |
| 12 | 大兴区 | 大兴区黄村镇车站北里1-7号楼区房改带危改项目 | 北京兴创房地产开发有限公司 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 0 | 0 | 2024年11月 |
| 13 | 经开区 | 通州口岸（YZ00-0606-0014地块）F3其他类多功能用地改建保租房项目 | 北京北建通成国际物流有限公司 | 527 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024年11月 |
| 14 | 经开区 | 燕保台湖家园C3地块3号楼改建保租房项目 | 北京保障房中心有限公司 | 288 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024年12月 |
| 储备项目合计 |  |  |  | 47203 | 1000 | 7561 | 3703 | 2733 | 0 | 0 | 836 | 289 | 1195 | 20822 | 16625 |  |
| 1 | 西城区 | 福绥境大楼历史建筑保护修缮项目 | 北京德源兴业投资管理集团有限公司/ 北京德源兴地房地产经营开发有限公司(实施主体) | 289 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 2025年3月 |
| 2 | 朝阳区 | 奥运村9号地市级高层次战略科技人才公租房 | 北京银铜山商贸有限公司 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024年12月 |
| 3 | 朝阳区 | 王四营官庄产业园（配建集租房项目） | 北京市惠通海惠科贸有限公司 | 850 | 0 | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024年12月 |
| 4 | 朝阳区 | 朝阳区十八里店乡横街子村农民安置房项目 | 北京大洋恒基房地产开发有限公司 | 2714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2714 | 0 | 2025年12月 |
| 5 | 朝阳区 | 朝阳区小红门乡国有单位宿舍（西区）安置房项目 | 北京市朝阳城市建设综合开发有限责任公司 | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1984 | 2024年12月 |
| 6 | 朝阳区 | 朝阳区黑庄户乡黑庄户村农民安置房项目 | 北京万合双新房地产开发有限责任公司 | 2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2442 | 2025年12月 |
| 7 | 朝阳区 | 龙湖冠寓北京酒仙桥店（二期） | 北京和冠寓商业运营管理有限公司 | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025年6月 |
| 8 | 海淀区 | 四季青镇西郊机场周边及沿线（西冉、田村、常青片区）城中村改造西冉田村安置房项目 | 北京四季创开文化发展有限公司 | 2685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2685 | 0 | 2024年11月 |
| 9 | 海淀区 | 四季青镇西郊机场周边及沿线（西山片区）城中村改造西山安置房项目 | 北京四季创开文化发展有限公司 | 2815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2815 | 0 | 2024年12月 |
| 10 | 海淀区 | 北京市海淀区半壁店城中村改造定慧寺北地块保障性租赁住房项目 | 北京海保发城市更新建设有限公司 | 210 | 0 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025年6月 |
| 11 | 海淀区 | 海淀区上庄镇上庄村保租房项目 | 北京海保发城市更新建设有限公司 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025年9月 |
| 12 | 海淀区 | 海淀区温泉镇温泉村、白家疃村“三定三限三结合”定向安置房项目 | 北京兴泉置业开发建设有限公司 | 6468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6468 | 2025年5月 |
| 13 | 海淀区 | 海淀区西北旺镇永丰K地块定向安置房项目（HD00-0411-0077、0061地块） | 永创兴业（北京）置业有限公司 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 2025年3月 |
| 14 | 丰台区 | 丰台区石榴庄南里棚户区安置房项目 | 北京市丰台区鸿华房地产开发经营有限公司 | 1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195 | 0 | 0 | 2025年3月 |
| 15 | 丰台区 | 丰台区城中村改造张仪村路西侧安置房 | 北京惠泰房地产开发有限公司 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 2025年3月 |
| 16 | 丰台区 | 花乡中部组团樊家村安置房项目 | 北京樊家村鼎业房地产开发有限公司 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 | 0 | 2025年3月 |
| 17 | 丰台区 | 花乡中部组团黄土岗村安置房项目 | 北京一善房地产开发有限公司 | 1859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1859 | 0 | 2025年6月 |
| 18 | 丰台区 | 丰台区城中村改造黄土岗南郊苗圃安置房项目 | 北京城建兴润置业开发有限公司 | 1226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226 | 0 | 2025年6月 |
| 19 | 丰台区 | 北京市丰台区城中村改造大井村安置房项目 | 北京丰台综合投资集团有限公司 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 2025年3月 |
| 20 | 丰台区 | 丰台区城中村改造张仪村路东侧安置房项目 | 北京丰台综合投资集团有限公司 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 2025年3月 |
| 21 | 丰台区 | 丰台区城中村改造太平桥4号地、7-2号地安置房项目 | 北京赋泽房地产开发有限公司 | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892 | 0 | 2025年6月 |
| 22 | 丰台区 | 丰台区城乡一体化槐房村和新宫村旧村改造项目NY-023地块 | 北京中苑盛世投资管理有限公司 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 2025年3月 |
| 23 | 丰台区 | 丰台区城中村改造看丹桥北侧安置房项目 | 北京丰台桥南开发建设有限公司 | 1809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1809 | 0 | 2025年6月 |
| 24 | 通州区 | 通州区潞城镇东堡等四村城中村改造项目A区项目 | 北投集团 | 4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4488 | 0 | 2025年12月 |
| 25 | 顺义区 | 顺义区南陈路南法信段68号院改造保租房项目 | 北京市燕顺保障性住房投资有限公司 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025年11月 |
| 26 | 昌平区 | 北京沙河高教园区D-23-2地块住宅建设项目 | 北京玫瑰园别墅有限公司 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 2024年12月 |
| 27 | 大兴区 | 北京大兴国际机场临空经济区0103街区DX12-0002-0102地块保障性租赁住房项目 | 北京市燕兴保障性住房建设投资有限公司 | 1443 | 0 | 1443 | 0 | 1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024年11月 |
| 28 | 大兴区 | 大兴区西红门镇集体经营性建设用地2号地2-002B1地块保障性租赁住房项目 | 北京天宇天航房地产开发有限公司 | 501 | 0 | 501 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024年11月 |
| 29 | 大兴区 | 大兴区黄村镇四五六街DX00-0208-6034地块保障性租赁住房项目 | 北京市燕兴保障性住房建设投资有限公司 | 580 | 0 | 580 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025年 |
| 30 | 大兴区 | 大兴区新机场高速（邢各庄段）安置房项目 | 北京兴业万通置业有限公司 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007 | 2025年 |
| 31 | 房山区 | 房山区西潞街道大南郊保障性租赁住房项目 | 东沿村经济合作社 | 2352 | 0 | 2352 | 2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025年6月 |
| 32 | 密云区 | 密云水库防灾减灾及蓄水能力提升工程—溪翁庄镇走马庄地块安置房建设项目 | 北京市密云区水务局 | 1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152 | 2025年12月 |
| 33 | 密云区 | 密云区水库防灾减灾及蓄水能力提升工程—鼓楼街道沙河地块安置房建设项目 | 北京市密云区水务局 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 2025年12月 |