附件1

纳入2024年保障房新建计划项目表(第二批）

| 序号 | 区 | 项目名称（应与立项核准名称一致） | 建设主体/实施主体 | 2024年计划开工套数/推进手续套数 | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预计开工时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 租赁类（套/间） |  |  |  |  |  |  |  | 产权类（套） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 公租房 | 其中 |  |  |  |  |  |  | 棚改安置房 | 其它安置房 | 共有产权房 | 配售型保障性住房 |  |
|  |  |  |  |  |  | 保租房 | 集体经营性建设用地建设 | 新供应国有建设用地建设 | 产业园区配套用地建设 | 企事业单位自有土地建设 | 非居住存量房屋改建 | 其他类型 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  | 28165 | 1300 | 16052 | 12763 | 1703 | 0 | 0 | 1586 | 0 | 1011 | 8494 | 1308 | 0 |  |
| 计划开工合计 |  |  |  | 17224 | 0 | 9942 | 6653 | 1703 | 0 | 0 | 1586 | 0 | 0 | 5974 | 1308 | 0 |  |
| 1 | 朝阳区 | 朝阳区王四营乡孛罗营新村安置房项目项目 | 北京五方嘉和房地产开发有限公司 | 1346 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1346 |  |  | 2024年12月 |
| 2 | 朝阳区 | 朝阳区王四营乡官庄新村农民回迁安置房及配套设施项目 | 北京五方嘉和房地产开发有限公司 | 1096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1096 |  |  | 2024年6月 |
| 3 | 丰台区 | 马家堡嘉园一里22号院煤库改建租赁住房项目 | 北京市丰台区房屋经营管理中心 | 606 |  | 606 |  |  |  |  | 606 |  |  |  |  |  | 2024年11月 |
| 4 | 门头沟区 | 北京市门头沟区龙泉镇MC00-0010-6004地块B2商务用地项目 | 北京龙泉象地房地产开发有限公司 | 120 |  | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  | 2024年7月 |
| 5 | 房山区 | 房山区窦店镇窦店五区148号地块保障性租赁住房项目 | 北京市燕房保障性住房建设投资有限公司 | 1703 |  | 1703 |  | 1703 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024年10月 |
| 6 | 房山区 | 房山区拱辰街道办事处梅花庄村商业金融项目（1#商务办公等13项） | 北京北方昊天科技有限公司 | 150 |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 2024年9月 |
| 7 | 通州区 | 大庞村集体土地租赁住房A地块项目 | 中宇成坤（北京）建设发展有限公司 | 1118 |  | 1118 | 1118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024年11月 |
| 8 | 顺义区 | 顺义区仁和镇临河村棚户区改造土地开发B片区6080地块1#商业楼改建租赁住房项目 | 北京和顺安仁房地产开发有限公司 | 660 |  | 660 |  |  |  |  | 660 |  |  |  |  |  | 已开工 |
| 9 | 大兴区 | 大兴区瀛海镇区级统筹集建地YZ00-0803-2025等地块共有产权房项目 | 北京大兴发展集地开发有限公司 | 518 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 518 |  | 已开工 |
| 10 | 大兴区 | 大兴区旧宫镇 YZ00-0902-0340、60026003(原DX05-0102-0340、6002、6003)F81集体产业用地项目 | 北京大兴发展集地开发有限公司 | 790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 790 |  | 已开工 |
| 11 | 怀柔区 | 怀柔科技创新基地项目D#中试试验（D3#）配套用房改造工程 | 中国机械科学研究总院集团有限公司 | 50 |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 已开工 |
| 12 | 经开区 | 瀛海镇集体经营性建设用地 YZ00-0803-0016 地块（经开区国际人才社区 2 号地块）、YZ00-0803-0018 地块（经开区国际人才社区 4 号地块）项目 | 北京海创英才安居置业有限公司 | 5535 |  | 5535 | 5535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024年10 |
| 13 | 经开区 | 马驹桥智造基地土地一级开发项目之安置房项目 | 北京亦庄国际开发建设集团有限公司 | 3532 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3532 |  |  | 2024年10 |
| 储备项目合计 |  |  |  | 10941 | 1300 | 6110 | 6110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011 | 2520 | 0 | 0 |  |
| 1 | 海淀区 | 海淀区上庄镇HD00-0205-23、HD00-0205-26地块 （原B-22-1、B-23-1地块）公共租赁住房项目 | 北京市安达房地产开发有限公司 | 600 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025年12月 |
| 2 | 海淀区 | 海淀区两园之间村庄安置房四期项目 | 北京海开嘉业房地产开发有限责任公司 | 2520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2520 |  |  | 2025年6月 |
| 3 | 丰台区 | 蒲黄榆一里、四里危改回迁安置房项目 | 北京亚能鸿业房地产开发有限公司 | 1011 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1011 |  |  |  | 2025年6月 |
| 4 | 通州区 | 宋庄小堡艺术区集体土地租赁住房 | 北京通州投资发展有限公司 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025年3月 |
| 5 | 顺义区 | 仁和镇沙井村（一期）项目 | 北京一公局沙井城市建设发展有限公司 | 550 |  | 550 | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025年10月 |
| 6 | 顺义区 | 沙井（二期）集租房项目 | 北京一公局沙井城市建设发展有限公司 | 800 |  | 800 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025年10月 |
| 7 | 顺义区 | 高丽营镇张喜庄（二期）集租房项目 | 北京燕合顺喜房地产开发有限公司 | 1700 |  | 1700 | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025年9月 |
| 8 | 顺义区 | 仁和镇河南村（二期）集租房项目 | 北京市顺义区仁和镇河南村 经济合作社 | 460 |  | 460 | 460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025年6月 |
| 9 | 顺义区 | 赵全营镇板桥村集租房项目 | 北京燕合新苑房地产开发有限公司 | 1600 |  | 1600 | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025年9月 |
| 10 | 顺义区 | 北广公租房项目 | 北京保障房中心有限公司 | 700 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025年6月 |