附件3

纳入2024年保障房竣工计划项目表(第二批）

| 序号 | 所属区 | 项目名称 | 建设单位 | 套数合计 | 房源类型 |  |  |  | 计划竣工时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 保租房 | 公租房 | 安置房 | 共有产权房 |  |
| 合计 |  |  |  | 12736 | 5501 | 2705 | 3678 | 852 |  |
| 1 | 房山区 | 长阳农场商业中心改建保障性租赁住房（房山辛瓜地路5号院装修改造）项目 | 北京市长阳农场有限公司 | 132 | 132 |  |  |  | 已竣工 |
| 2 | 房山区 | FS00-YF05-0024等地块1#住宅楼等20项目（房山区城关中心区棚户区改造土地开发项目三期安置地块）0026-9-11#住宅楼、公建1、门卫及地下车库工程 | 北京燕房新城投资有限公司 | 344 |  |  | 344 |  | 2024年9月 |
| 3 | 房山区 | FS00-YF05-0024等地块1#住宅楼等20项目（房山区城关中心区棚户区改造土地开发项目三期安置地块）0024-1-8#住宅楼、公建1-5#楼、门卫及地下车库工程 | 北京燕房新城投资有限公司 | 1076 |  |  | 1076 |  | 2024年9月 |
| 4 | 房山区 | FS00-YF06-0054地块1#住宅楼等16项（房山区城关中心区棚户区改造土地开发项目二期安置地块）0054-1-4#住宅楼、公建及地下车库工程 | 北京燕房新城投资有限公司 | 596 |  |  | 596 |  | 2024年9月 |
| 5 | 通州区 | 通州区嘉创二路4号地定向安置房项目 | 北京嘉创鸿业房地产开发有限公司 | 1662 |  |  | 1662 |  | 已竣工 |
| 6 | 通州区 | 通州区宋庄镇疃里村集体租赁住房项目 | 北京中疃建设有限公司 | 1291 | 1291 |  |  |  | 2024年12月 |
| 7 | 通州区 | 通州区梨园镇大稿村集体土地租赁住房项目 | 北京市通州区梨园镇大稿村经济合作社 | 1113 | 1113 |  |  |  | 2024年12月 |
| 8 | 通州区 | 通州区张家湾镇南火垡村集体土地租赁住房项目 | 北京通投兴运置业有限公司 | 2560 | 2560 |  |  |  | 2024年12月 |
| 9 | 大兴区 | 大兴区西红门河马科技小镇改建租赁住房项目（二期） | 北京恒兴博达房地产开发有限公司 | 405 | 405 |  |  |  | 2024年7月 |
| 10 | 大兴区 | 大兴新城海户新村项目（西城对接保障房） | 北京燕广置业有限责任公司 | 2705 |  | 2705 |  |  | 2024年9月 |
| 11 | 平谷区 | 北京市平谷区马昌营镇（沥青厂）PG12-0102-6001、6002地块R2二类居住用地、0004地块公园绿地、0019地块防护绿地项目 | 北京诚开京晟房地产开发有限责任公司 | 852 |  |  |  | 852 | 2024年7月 |